РЕЕСТР

конкурсов, запросов котировок, аукционов, в том числе в электронной форме, по  сельскому  поселению

Чекмагушевский  сельсовет  муниципального  района Чекмагушевский  район РБ    за  2014  год

| № п/п | Наименование закупки | СМП | № извещения | Средства бюджета | Началь ная цена | Дата размещения | Прием заявок | Рассмот рение | Дата проведения | Дата подписания контракта | Номер контракта | Победитель | Сумма контракта | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронный аукцион Строительство внутрипоселкового распределительного газопровода низкого давления из стальных и полиэтиленовых труб для газоснабжения жилых домов по ул. Ш. Сулейманова с. Чекмагуш Чекмагушевского района Республики Башкортостан |  | 0101300088314000003 | бюджет СП Чекмагушевский сельсовет | 680 154,00 | 17.03.2014 | 25.03.2014 | 26.03.2014 | 31.03.2014 | 14.04.2014 | 01 | ООО «Стройгаз» | 540 360,22 | 31.05.2014 |
| 2 | Электронный аукцион Ремонт дорожного покрытия по ул. Хлебозаводская с. Чекмагуш |  | 0101300088314000004 | бюджет СП Чекмагушевский сельсовет | 4324300,00 | 17.04.201 | 05.05.2014 | 06.05.2014 |  | 21.05.2014 | 03/0101300088314000004-0257791-02 | ОАО «Башкиравтодор» | 4324300,00 | 31.08.2014 |
| 3 | Запрос котировок Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Устройство электроосвещения на автомобильной дороге «Обход села Чекмагуш» на участках км 2,100-4,360 в Чекмагушевском районе РБ» |  | 0101300088314000005 | бюджет СП Чекмагушевский сельсовет | 280658,98 | 24.04.2014 | 07.05.2014 | 08.05.2014 |  | 21.05.2014 | 02 | ООО «Энергетик» | 275000,00 | 10.06.2014 |
| 4 | Запрос котировок Уборка мусора на тротуарах и прилегающих к ним территориях улиц Тракторная, Ленина, Октябрьская, Мира, Гагарина, Свободы, Западная, 70 лет Октября, Молодежная с. Чекмагуш | СМП | 0101300088314000006 | бюджет СП Чекмагушевский сельсовет | 477 870,00 | 05.05.2014 | 16.05.2014 | 19.05.2014 |  | 27.05.2014 | 04 | ООО «Чекмагушевское ПУЖКХ» | 475000,00 | 30.11.2014 |
| 5 | Электронный аукцион Строительство ВЛ-0,4 кВ по восточной части ул. Кольцевая с. Чекмагуш |  | 0101300088314000007 | бюджет СП Чекмагушевский сельсовет | 281 124,38 | 05.06.2014 | 16.06.2014 | 17.06.2014 |  | аукцион признан несостоявшимся |  |  |  |  |
| 6 | Электронный аукцион Строительство ВЛ-0,4 кВ по восточной части ул. Кольцевая с. Чекмагуш |  | 0101300088314000008 | бюджет СП Чекмагушевский сельсовет | 281 124,38 |  |  |  |  | 22.07.2014 | 05\0101300088314000008-0257791-01 | ООО «Энергетик» | 281124,38 | 30.08.2014 |
| 7 | Запрос котировок Устройство асфальта на дорожках и тротуарах перед жилыми домами по ул. Гагарина 3-7 с. Чекмагуш | СМП | 0101300088314000009 | бюджет СП Чекмагушевский сельсовет | 486 084,00 |  |  |  |  | 29.07.2014 | 06 | ООО «Чекмагушевское ПУЖКХ» | 485 000,00 | 31.08.2014 |
| 8 | Электронный аукцион Асфальтирование улицы В. Галимова от ж.д. №44 до ж.д. №130 с. Чекмагуш |  | 0101300088314000010 | бюджет СП Чекмагушевский сельсовет | 5 108 440,00 |  |  |  |  | 27.08.2014 | 08\0101300088314000010-0257791-02 | ОАО «Башкиравтодор» | 5 027 594,26 | 30.09.2014 |
| 9 | Электронный аукцион Ремонт дорожного покрытия по ул. Латыпова от ж.д. №59 до ж.д. №139 с. Чекмагуш |  | 0101300088314000011 | бюджет СП Чекмагушевский сельсовет | 593 220,00 |  |  |  |  | 20.08.2014 | 07/0101300088314000011-0257791-01 | ООО «Энергетик» | 586 752,42 | 30.09.2014 |
| 10 | Запрос котировок Капитальный ремонт системы отопления ж.д. №10 по ул. Полевая с. Чекмагуш | СМП | 0101300088314000012 | бюджет СП Чекмагушевский сельсовет | 139 814,00 |  |  |  |  | 02.09.2014 | 09 | ООО «Чекмагушевское ПУЖКХ» | 135 000,00 | 31.10.2014 |
| 11 | Электронный аукцион Капитальный ремонт водопровода от ж.д. №12 до ж.д. №60 по ул. Полевая с. Чекмагуш |  | 0101300088314000014 | бюджет СП Чекмагушевский сельсовет | 475 522,00 |  |  |  |  | 11.09.2014 | 10/0101300088314000014-0257791-02 | ООО «Стройком» | 475 521,62 | 31.10.2014 |
| 12 | Электронный аукцион Строительство внутрипоселкового газопровода для газоснабжения ж.д. по ул. Фабричная д. Нариманово Чекмагушевского района РБ |  | 0101300088314000015 | бюджет СП Чекмагушевский сельсовет | 364 560,00 |  |  |  |  | 22.09.2014 | 11/0101300088314000015-0257791-01 | ООО «Стройком» | 364 560,00 | 30.11.2014 |
| 13 | Электронный аукцион Выполнение работ по изготовлению тех. документации дорог улиц СП Чекмагушевский сельсовет |  | 0101300088314000016 | бюджет СП Чекмагушевский сельсовет | 441 272,64 |  |  |  |  | 14.10.2014 | 12/0101300088314000016-0257791-02 | ИП Данилин В.А. | 242793,64 | 15.11.2014 |
| 14 | Электронный аукцион Строительство распределительного уличного газопровода низкого давления для газоснабжения ж.д. №8,9,10,12,13по ул. Фабричная д. Нариманово Чекмагушевского района РБ |  | 0101300088314000017 | бюджет СП Чекмагушевский сельсовет | 492 080,00 |  |  |  |  | 10.11.2014 | 13/0101300088314000017-0257791-01 | ООО «Стройком» | 492 080,00 |  |
| 15 | Электронный аукцион Ремонт дорожного покрытия по ул. Луговая с. Чекмагуш |  | 0101300088314000018 | бюджет СП Чекмагушевский сельсовет | 410 790,00 |  |  |  |  | 10.11.2014 | 14/0101300088314000018-0257791-01 | ООО «Стройком» | 410 790,00 | 01.12.2014 |