### Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет

### муниципального района

### Чекмагушевский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27  февраль  2015  й.                     № 13                        27  февраля  2015 г.

О подготовке населенных пунктов,  хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску весеннего паводка 2015  года

В  целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску льда и весеннего паводка  2015 года, своевременного оповещения населения, обеспечения своевременной вывозки с затопляемых мест материальных ценностей, Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет

п о с т а н о в л я е т:

- Создать и организовать работу противопаводковой комиссии (приложение №1).

- Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего полноводия на территории сельского поселения Чекмагушевский сельсовет в 2015 году (приложение №2).

- Руководителям предприятий и организаций, обеспечивающим защиту подведомственных объектов,   разработать и осуществить мероприятия по пропуску льда и весеннего паводка.

- Руководителям хозяйств, предприятий, организаций и учреждений                                                                    обеспечить проведение мероприятий, исключающих  попадание в водные    объекты загрязняющих веществ с территории мест  складирования навоза и мусора, складов ГСМ, автозаправочных станций, провести очистку    территорий, попадающих в зоны затопления.

- Контроль над выполнением данного постановления возложить на помощника главы Администрации сельского поселения – Ситдикова Б.А.

И.о. главы сельского поселения                                              М.М.Гимаева

# Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения

Чекмагушевский сельсовет

от  27  февраля   2015 г. № 13

ПРОТИВОПАВОДКОВАЯ  КОМИССИЯ

1.   Мухтаруллин Р.Р.  - председатель комиссии, глава сельского  поселения;

- Гилемханов З.Ф. – председатель СПК  «Заря»;

- Газизов Н.Р.  -  государственный инспектор  Нефтекамского  ФУ  Минэкологии  РБ;

- Гарифуллин А.Л.  -  начальник  отделения  надзорной  деятельности  Чекмагушевского  района  УНД  ГУ МЧС  России  по РБ;

- Мусин Р.Х.- директор  Чекмагушевского  ДРСУ ОАО «Башкиравтодор»;

- Агиев Р.К. – исполнительный  директор  ООО  «Чекмагушевское  ПУЖКХ»;

- Гайсин А.Д.  -  директор Чекмагушевского  МУП  по  водоснабжению;

- Рахимов  И.А.  -  директор  МУП  «Чекмагушэлектросеть  РБ»;

- Ситдиков Б.А.- помощник главы  Администрации СП Чекмагушевский  сельсовет;

- Усманов И.Х.  – специалист СП Чекмагушевский  сельсовет.

Управляющий делами:                                                   М.М.Гимаева

# Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения

Чекмагушевский сельсовет

от  27  февраля   2015 г. № 13

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению весеннего паводка

на территории  сельского поселения Чекмагушевский  сельсовет  в 2015 г.

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать противопаводковая комиссию | До 28.02.2015г. | Глава СП, управляющий делами СП |
| 2. | Составить график дежурства | До 28.02.2015г. | Помощник главы СП |
| 3. | Провести собрание граждан по подготовке и проведению паводка в населенных пунктах | До 04.04.2014г. | Противопа-водковая комиссия |
| 4. | Проведение работ по оценке и прогнозированию паводковой обстановки на основных водных объектах | На период прохождения паводка | Противопа-водковая комиссия |
| 5. | Привести в надлежащее состояние электрохозяйство в населенных пунктах, привести в порядок уличное освещение | До 15.03.2015г. | Директорр МУП «Чекмагушэлек-тросеть» |
| 6. | Установить круглосуточное наблюдение за уровнем воды в водоемах, совместно с балансодержателями принять своевременные меры по сбросу талой воды из водоемов, не допустить прорыва дамб и плотин | На период прохождения паводка | Противопа-водковая комиссия |
| 7. | Провести разъяснительную работу среди населения и порядок действий и правила поведения в случае проведения эвакуации из затопляемых (подтопленных) жилых домов | До 15.03..2015г. и на период прохождения паводка | Противопа-водковая комиссия |
| 8. | Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в зонах подтопления | На период прохождения паводка | Участковый Уполномочен-ный |
| 9. | Проверить состояние противопожарной безопасности на фермах и личных хозяйствах граждан | До 15.03.2015г. | Противопа-водковая комиссия |
| 10. | Обеспечить общественный и личный скот кормами | До 15.03.2015г. | Руководитель СПК «Заря» |
| 11. | Провести инструктаж по технике безопасности при управлении лодками и другими плавсредствами | До 15.03.2015г. | Противо-паводковая комиссия |
| 12. | Принять меры по обеспечению безопасности детей во время весенних каникул, организовать проведение занятий с учащимися правилам поведения и мерам безопасности на водоемах и реках в период весеннего половодья | На период прохождения паводка | Директора школ |

Управляющий  делами:		     			 М.М.Гимаева