| БАШ[ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА]Ы СА[МА{ОШ РАЙОНЫ муниципаль районЫНЫ@ СА[МА{ОШ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ^м^]Е ХАКИМИ^ТЕ 452200, Са$ма=ош ауылы, Тыныслы$ урамы,25 тел. (34796) 3-33-42 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения ЧЕКмаГУшевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан 452200, с. Чекмагуш, ул. Мира. 25 тел. (34796) 3-33-42 |
| --- | --- | --- |
| ОКПО 04281314 ОГРН 1060249000151 ИНН 0249005938 |

[АРАР                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 август     2017 й.                       №144                   03 августа  2017 г.

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития

жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения

Чекмагушевский сельсовет муниципального района

Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы

В целях создания условий для устойчивого развития сельского поселения, направленного на повышение уровня жизни населения, и в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 03.09.2013 г. № 392 «Об утверждении государственной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан», Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы (приложение № 1).

2. Разместить данное постановление на официальном информационном сайте Администрации сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан.

4.  Контроль за    исполнением    данного  постановления   оставляю за собой.

Глава  сельского поселения 	                                    	И.А.Кунафин

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

сельского поселения

Чекмагушевский сельсовет

муниципального района

Чекмагушевский район

Республики Башкортостан

от «03» августа 2017 г.

№144

Муниципальная программа

комплексного развития

жилищно-коммунального хозяйства

сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район

Республики Башкортостан

на 2017-2019 годы

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Республики Башкортостан от 03.09.2013 г. № 392 «Об утверждении государственной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| Исполнители мероприятий Программы | Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор, организации, осуществляющие свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан (по согласованию) |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - модернизация систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение бесперебойной работы инженерных коммуникаций и оборудования; - улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - повышение эффективности функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса; - восстановление основных фондов за счет реализации проектов по замене и модернизации сетей и оборудования; - улучшение финансового и материального состояния жилищно-коммунального хозяйства. Для достижения поставленных целей необходимы следующие задачи: - обеспечить сохранность жилищного фонда; - обеспечить финансовую поддержку модернизации коммунального комплекса; - обеспечить условия для снижения издержек производства; - обеспечить повышение качества жилищно-коммунальных услуг; - продолжить работу по внедрению ресурсосберегающих технологий |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов; удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территорий муниципальных образований; уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации Программы | 2017-2019 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2017-2019 гг. составит 168 831,633 тыс. руб., в том числе средств бюджета СП Чекмагушевский сельсовет – 50,000 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2019 гг., могут быть уточнены при формировании бюджета муниципального района Чекмагушевский район республики Башкортостан |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: - повысить качество и доступность жилищно-коммунальных услуг; - снизить износ основных фондов; - снизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг; - снизить уровень загрязнения окружающей среды |

1. Характеристика текущего состояния

жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения

Чекмагушевский сельсовет муниципального района

Чекмагушевский район Республики Башкортостан

Предпосылками повышения качества и условий проживания населения района являются предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг в полном объеме, а также эффективное и сбалансированное развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение комфортности жилья граждан, обеспечение качественного содержания и ремонта жилого фонда.

Начиная с 2014 г. капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах осуществляется в рамках краткосрочного плана реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет обязательных взносов собственников помещений. Так в текущем году капитальный ремонт общего имущества проводится в 4 многоквартирных домах общей площадью в 3,523 тыс. кв.м. на сумму 2 566 500,40 руб.

Теплоснабжение осуществляется ООО «Чекмагушевское ПУЖКХ», ОАО «УАП «Гидравлика», ГБУЗ РБ Чекмагушевская ЦРБ.

ООО «Чекмагушевское ПУЖКХ» обслуживается 1 котельная (6 котлов, установленной мощностью10,5 Гкал/час), ОАО «УАП «Гидравлика» на – 1 котельная (2 котла, установленной мощностью 6,25 Гкал/час), ГБУЗ РБ Чекмагушевская ЦРБ – 1 котельная (2 котла, установленной мощностью 3,2 Гкал/час).

Протяженность тепловых сетей по району составляет 7,4 км.

Чекмагушевское МУП по водоснабжению обеспечивает потребителей района услугами холодного водоснабжения, эксплуатируя 100,780 км водопроводных сетей, 21 водозабор, 2 насосные станции водопровода.

Протяженность водопроводных сетей в районе составляет 101,3 км.

Протяженность сетей водоотведения составляет 6,4 км.

Общая протяженность газопроводов по состоянию на 1 января 2016 г. в районе составляет 786 км.

В эксплуатации МУП «Чекмагушэлектросеть» РБ находятся электрические сети протяженностью 126,208 км, трансформаторные подстанции в количестве 52 ед.

На сегодняшний день идет строительство очистного сооружения канализации в с. Чекмагуш.

В связи с тем, что техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей и, как следствие, перерасходом топливно-энергетических ресурсов, возникает необходимость решения указанных проблем программно-целевым методом.

Так по состоянию на 1 июля 2016 г. физический износ объектов жилищно-коммунального хозяйства по району составил:

- котельные – 60%;

- тепловые сети – 30%;

- водопроводные насосные станции – 40%;

- водопроводные сети – 75%;

- очистные сооружения канализации – 100%;

- канализационные сети – 30%;

- трансформаторные подстанции (без учета объектов ООО «Башкирэнерго») – 40%;

- электрические сети (без учета объектов ООО «Башкирэнерго») – 45%.

Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность систем жилищно-коммунального хозяйства, улучшение условий проживания граждан, снижение уровня загрязнения окружающей среды, уменьшение износа основных фондов, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

2. Цели и задачи Программы

Настоящая Программа направлена на достижение следующих основных целей:

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение бесперебойной работы инженерных коммуникаций и оборудования;

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение эффективности функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса;

- восстановление основных фондов за счет  реализации проектов по замене и модернизации сетей и оборудования;

- улучшение финансового и материального состояния жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить сохранность жилищного фонда;

- обеспечить финансовую поддержку модернизации коммунального комплекса;

- обеспечить условия для снижения издержек производства;

- обеспечить повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- продолжить работу по внедрению ресурсосберегающих технологий.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы: 2017-2019 гг.

Этапы реализации Программы:

1 этап. Подготовительный (создание условий, необходимых для реализации Программы).

2 этап. Основной (реализация мероприятий Программы).

3 этап. Завершающий (подведение итогов, актуализация Программы).

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результатов Программы

Целевые индикаторы и показатели Программы характеризуют ход ее реализации, степень достижения целей и решения задач Программы.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей Программы по годам и ее реализации приведены в приложении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы на 2017-2019 гг. составит 168 831,633 тыс. руб., в том числе за счет  средств местного бюджета – 50,000 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2019 гг., могут быть уточнены при формировании бюджета муниципального района.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осуществляется Администрацией муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан.

6. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- повысить качество и доступность жилищно-коммунальных услуг;

- снизить износ основных фондов;

- снизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг;

- снизить уровень загрязнения окружающей среды.

7. План реализации и финансовое обеспечение Программы

Реализация Программы обеспечивается в соответствии с планом (приложение № 2), который включает основные мероприятия, направленные на достижение целей и решение задач Программы.

8. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» либо в рамках заключения договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнители Программы – предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор, организации, осуществляющие свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан (по согласованию).

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.

Для достижения целей Программы предполагается использовать средства бюджета Республики Башкортостан, бюджета муниципального образования в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый год, собственные средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства и средства населения. При отсутствии финансирования мероприятий Программы исполнители Программы вносят предложения об изменении сроков их реализации либо о снятии с контроля.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан от 10.06.2015 г. № 594.

Контроль за реализацией Программы осуществляется путем проведения ее мониторинга, анализа соответствующих отчетов, ежегодной оценки эффективности реализации Программы, а также осуществления муниципального финансового контроля в установленном порядке.

Список использованных сокращений:

МКД – многоквартирный дом;

ВЛ – воздушная линия.

Управляющий делами                                                        Гимаева М.М.

Приложение № 1

к муниципальной программе

комплексного развития

жилищно-коммунального хозяйства

сельского поселения Чекмагушевский сельсовет

муниципального района Чекмагушевский район

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

на 2017-2019 годы

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы | Значения целевого индикатора и показателя по годам | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2017-2019 годы |
| 1 | Площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов, тыс. кв. м. | - | 7,613 | 4,116 | 2,157 | Sобщ = i, где: Sобщ – площадь капитально отремонтированных МКД; Si – площадь i-го капитально отремонтированного МКД |
| 2 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территорий муниципальных образований, % | 91,08 | 91,18 | 91,28 | 91,40 | Ун = Кун x 100% / Кон, где: Ун – удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территорий муниципальных образований; Кун – количество опрошенного населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территорий муниципальных образований; Кон – количество опрошенного населения |
| 3 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры,% | 57,84 | 57,70 | 57,60 | 57,50 | И = Сост.б x 100% / Сб, где: И – уровень износа коммунальной инфраструктуры; Сост.б – сумма остаточной балансовой стоимости основных фондов коммунальной инфраструктуры; Сб – балансовая стоимость основных фондов коммунальной инфраструктуры |

Приложение № 2

к муниципальной программе

комплексного развития

жилищно-коммунального хозяйства

сельского поселения Чекмагушевский сельсовет

муниципального района Чекмагушевский район

Республики Башкортостан на 2017-2019 годы

ПЛАН

реализации муниципальной программы комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства

сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

на 2017-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель (соисполнитель) | Срок исполнения | Направление и источник финансирования | Прогнозируемый объем финансирования, руб. | Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т. ч. по годам |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цели: обеспечение бесперебойной работы инженерных коммуникаций и оборудования, повышение эффективности функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса, улучшение финансового и материального состояния жилищно-коммунального хозяйства |
| Целевой индикатор: площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов |
| Задача: обеспечить сохранность жилищного фонда |
| 1 | Капитальный ремонт системы водоснабжения МКД № 6/2 по ул. 70 лет Октября с. Чекмагуш |  | 2017 г. | Всего, в том числе: | 245856,00 | 245856,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 245856,00 | 245856,00 | х | х |  |
| 2 | Капитальный ремонт системы теплоснабжения МКД № 2 по ул. Гагарина с. Чекмагуш |  | 2017 г. | Всего, в том числе: | 700524,00 | 700524,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 700524,00 | 700524,00 | х | х |  |
| 3 | Капитальный ремонт системы теплоснабжения МКД № 2а по ул. Гагарина с. Чекмагуш |  | 2017 г. | Всего, в том числе: | 703824,00 | 703824,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 703824,00 | 703824,00 | х | х |  |
| 4 | Капитальный ремонт системы электроснабжения МКД № 16 по ул. Мира с. Чекмагуш |  | 2017 г. | Всего, в том числе: | 436560,00 | 436560,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 436560,00 | 436560,00 | х | х |  |
| 5 | Капитальный ремонт системы водоснабжения, водоотведения МКД № 6/1 по ул. 70 лет Октября с. Чекмагуш |  | 2017 г. | Всего, в том числе: | 384173,00 | 384173,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 384173,00 | 384173,00 | х | х |  |
| 6 | Капитальный ремонт системы электроснабжения МКД № 20 по ул. Мира с. Чекмагуш |  | 2017 г. | Всего, в том числе: | 409760,00 | 409760,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 409760,00 | 409760,00 | х | х |  |
| 7 | Капитальный ремонт системы электроснабжения МКД № 23а по ул. Мира с. Чекмагуш |  | 2017 г. | Всего, в том числе: | 409760,00 | 409760,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 409760,00 | 409760,00 | х | х |  |
| 9 | Капитальный ремонт системы водоснабжения МКД № 1 по ул. Гагарина с. Чекмагуш |  | 2018 г. | Всего, в том числе: | 450736,00 | х | 450736,00 | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 450736,00 | х | 450736,00 | х |  |
| 10 | Капитальный ремонт системы водоснабжения, водоотведения МКД № 8а по ул. Мира с. Чекмагуш |  | 2018 г. | Всего, в том числе: | 384173,00 | х | 384173,00 | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 384173,00 | х | 384173,00 | х |  |
| 11 | Капитальный ремонт системы электроснабжения МКД № 18 по ул. Мира с. Чекмагуш |  | 2018 г. | Всего, в том числе: | 409760,00 | х | 409760,00 | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 409760,00 | х | 409760,00 | х |  |
| Цели: обеспечение бесперебойной работы инженерных коммуникаций и оборудования, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, улучшение финансового и материального состояния жилищно-коммунального хозяйства |
| Целевой индикатор: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территорий муниципальных образований |
| Задачи: обеспечить повышение качества жилищно-коммунальных услуг, продолжить работу по внедрению ресурсосберегающих технологий |
| 1 | Благоустройство территории сельского поселения Чекмагушевский сельсовет |  | 2017-2019 г. | Всего, в том числе: | 1290000,00 | 430000,00 | 430000,00 | 430000,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 1290000,00 | 430000,00 | 430000,00 | 430000,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 2 | Реконструкция детской площадки между ул. Мира (нечетная сторона) и ул. Строительная с. Чекмагуш |  | 2017 г. | Всего, в том числе: | 1076020,00 | 1076020,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 639091,00 | 639091,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 215871,00 | 215871,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 221058,00 | 221058,00 | х | х |  |
| 3 | Реконструкция детской площадки между ул. Свобода и ул. Гагарина с. Чекмагуш |  | 2018 г. | Всего, в том числе: | 1000000,00 | х | 1000000,00 | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 800000,00 | х | 800000,00 | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 200000,00 | х | 200000,00 | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 4 | Реконструкция детской площадки между ул. Ком-мунистическая и ул. Мира (возле МКД № 14а) с. Чекмагуш |  | 2019 г. | Всего, в том числе: | 1000000,00 | х | х | 1000000,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 800000,00 | х | х | 800000,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 200000,00 | х | х | 200000,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 5 | Строительство нового водозабора на западной окраине с. Чекмагуш |  | 2017 г. | Всего, в том числе: | 65000000,00 | 65000000,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 65000000,00 | 65000000,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 6 | Строительство водопровода в мкр-не «Лесной» с. Чекмагуш (1,9 км) |  | 2018 г. | Всего, в том числе: | 4900000,00 | х | 4900000,00 | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 4165000,00 | х | 4165000,00 | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 735000,00 | х | 735000,00 | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 7 | Строительство водопровода по ул. Кольцевая с. Чекмагуш (0,5 км) |  | 2018 г. | Всего, в том числе: | 1000000,00 | х | 1000000,00 | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 700000,00 | х | 700000,00 | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 300000,00 | х | 300000,00 | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 8 | Строительство водопровода по ул. Энтузиастов с. Чекмагуш (0,5 км) |  | 2019 г. | Всего, в том числе: | 1000000,00 | х | х | 1000000,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 700000,00 | х | х | 700000,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 300000,00 | х | х | 300000,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 9 | Строительство наружной системы канализации по ул. Гагарина с. Чекмагуш (0,3 км) |  | 2017 г. | Всего, в том числе: | 829106,00 | 829106,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 829106,00 | 829106,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 10 | Строительство и подключение коллектора жилого комплекса «Чистый квартал» к коллектору по ул. Мира с. Чекмагуш |  | 2019 г. | Всего, в том числе: | 6000000,00 | х | х | 6000000,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 5100000,00 | х | х | 5100000,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 900000,00 | х | х | 900000,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 11 | Строительство газопровода по ул. Уфимская, ул. Победы, ул. Интер-национальная, ул. Профсоюзная, ул. Малая, ул. Чермасанская мкр-на «Восточный» с. Чекмагуш (5,5 км) |  | 2017 г. | Всего, в том числе: | 8250000,00 | 8250000,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 6600000,00 | 6600000,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1650000,00 | 1650000,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 12 | Строительство газопровода по ул. Кольцевая с. Чекмагуш (0,5 км) |  | 2017 г. | Всего, в том числе: | 750000,00 | 750000,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 750000,00 | 750000,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 13 | Строительство газопровода по ул. Латыпова, ул. Высоковольтная, ул. Суханова, ул. Лесная мкр-на «Лесной» с. Чекмагуш (2,5 км) |  | 2018 г. | Всего, в том числе: | 3750000,00 | х | 3750000,00 | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 3000000,00 | х | 3000000,00 | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 750000,00 | х | 750000,00 | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 14 | Строительство газопровода по ул. Энтузиастов мкр-на «Восточный» с. Чекмагуш (0,5 км) |  | 2018 г. | Всего, в том числе: | 750000,00 | 750000,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 750000,00 | 750000,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 15 | Строительство газопровода по ул. Аграрная мкр-на «Кирпичный завод» с. Чекмагуш (1,2 км) |  | 2018 г. | Всего, в том числе: | 1800000,00 | х | 1800000,00 | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 1440000,00 | х | 1440000,00 | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 360000,00 | х | 360000,00 | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 16 | Строительство газопровода по ул. Урожайная мкр-на «Южный» с. Чекмагуш (1,5 км) |  | 2019 г. | Всего, в том числе: | 2250000,00 | х | х | 2250000,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 1800000,00 | х | х | 1800000,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 450000,00 | х | х | 450000,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 17 | Строительство газопровода по ул. Степная мкр-на «Южный» с. Чекмагуш (1,6 км) |  | 2019 г. | Всего, в том числе: | 2400000,00 | х | х | 2400000,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 1920000,00 | х | х | 1920000,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 480000,00 | х | х | 480000,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 18 | Строительство ВЛ-0,4кВ по нечетной стороне ул. Аграрная с. Чекмагуш (0,2 км) | МУП «Чекмагуш-электросеть» РБ | 2017 г. | Всего, в том числе: | 625885,00 | 625885,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 625885,00 | 625885,00 | х | х |  |
| 19 | Строительство ВЛ-10кВ по ул. Пушкина с. Чекмагуш (0,2 км) |  | 2017 г. | Всего, в том числе: | 166804,00 | 166804,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 166804,00 | 166804,00 | х | х |  |
| 20 | Строительство ВЛ-10кВ до ул. Бахтизина с. Чекмагуш (0,23 км) |  | 2017 г. | Всего, в том числе: | 170622,00 | 170622,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 170622,00 | 170622,00 | х | х |  |
| 21 | Установка трансформаторной подстанции 250 кВА по ул. Пушкина с. Чекмагуш |  | 2017 г. | Всего, в том числе: | 419723,00 | 419723,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 419723,00 | 419723,00 | х | х |  |
| 22 | Установка трансформаторной подстанции 250 кВА по ул. Бахтизина с. Чекмагуш |  | 2017 г. | Всего, в том числе: | 419723,00 | 419723,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 419723,00 | 419723,00 | х | х |  |
| 23 | Установка трансформаторной подстанции 250 кВА в мкр-не «Около-прудный» с. Чекмагуш |  | 2018 г. | Всего, в том числе: | 900680,00 | х | 900680,00 | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 900680,00 | х | 900680,00 | х |  |
| Цели: модернизация систем коммунальной инфраструктуры, восстановление основных фондов за счет реализации проектов по замене и модернизации сетей и оборудования, улучшение финансового и материального состояния жилищно-коммунального хозяйства |
| Целевой индикатор: уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| Задачи: обеспечить финансовую поддержку модернизации коммунального комплекса, обеспечить условия для снижения издержек производства, обеспечить повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
| 1 | Замена сетевых насосов в центральной котельной с. Чекмагуш | ООО «Чекмагу-шевское ПУЖКХ» | 2017 г. | Всего, в том числе: | 150000,00 | 150000,00 | х | х | Повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, снижение износа основных фондов, снижение затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 150000,00 | 150000,00 | х | х |  |
| 2 | Замена ветхих тепловых сетей в с. Чекмагуш (0,35 км) |  | 2017-2018 г. | Всего, в том числе: | 800000,00 | 500000,00 | 300000,00 | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 800000,00 | 500000,00 | 300000,00 | х |  |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей от МКД № 6 по ул. Свободы до МКД № 6 по ул. 70 лет Октября с. Чекмагуш (0,55 км) | Предприятие, учреждение и организация, прошедшая конкурсный отбор (по согласованию) | 2018 г. | Всего, в том числе: | 4500000,00 | х | 4500000,00 | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 4000000,00 | х | 4000000,00 | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 500000,00 | х | 500000,00 | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 4 | Реконструкция водопровода по ул. Советская с. Чекмагуш (0,53 км) | Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор (по согласованию) | 2017 г. | Всего, в том числе: | 460000,00 | 460000,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 368000,00 | 368000,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 92000,00 | 92000,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 5 | Замена и/или установка запорной арматуры в северной части с. Чекмагуш с установкой или ремонтом колодцев в количестве 23 ед. |  | 2017 г. | Всего, в том числе: | 1500000,00 | 1500000,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1500000,00 | 1500000,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 6 | Реконструкция водопровода по ул. Строительная с. Чекмагуш (2,5 км) |  | 2018 г. | Всего, в том числе: | 2100000,00 | х | 2100000,00 | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 1680000,00 | х | 1680000,00 | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 420000,00 | х | 420000,00 | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 7 | Реконструкция магистрального водопровода по ул. Г.Латыпова- ул. Кольцевая с. Чекмагуш (4,2 км) |  | 2018 г. | Всего, в том числе: | 8400000,00 | х | 8400000,00 | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 7500000,00 | х | 7500000,00 | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 900000,00 | х | 900000,00 | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 8 | Реконструкция водопровода по ул. Гагарина с. Чекмагуш (1,2 км) |  | 2018 г. | Всего, в том числе: | 900000,00 | х | 900000,00 | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 720000,00 | х | 720000,00 | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 180000,00 | х | 180000,00 | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 9 | Капитальный ремонт наружной системы канализации от МКД № 24 до МКД № 26 по ул. Мира с. Чекмагуш |  | 2017 г. | Всего, в том числе: | 105484,00 | 105484,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 105484,00 | 105484,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 10 | Завершение строительства и сдача в эксплуатацию очистного сооружения канализации с. Чекмагуш |  | 2017 г. | Всего, в том числе: | 15205807,00 | 15205807,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 14981090,64 | 14981090,64 | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 224716,36 | 224716,36 | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Советская с. Чекмагуш (1,19 км) | МУП «Чекмагуш-электросеть» РБ | 2017 г. | Всего, в том числе: | 1249920,00 | 1249920,00 | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1249920,00 | 1249920,00 | х | х |  |
| 12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по четной стороне ул. Гагарина с. Чекмагуш (1,5 км) |  | 2018 г. | Всего, в том числе: | 1546540,00 | х | 1546540,00 | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1546540,00 | х | 1546540,00 | х |  |
| 13 | Замена трансформаторной подстанции № 3009 в с. Чекмагуш (400 кВА) |  | 2018 г. | Всего, в том числе: | 665775,00 | х | 665775,00 | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 665775,00 | х | 665775,00 | х |  |
| 14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по нечетной стороне ул. Гагарина с. Чекмагуш (1,25 км) |  | 2019 г. | Всего, в том числе: | 1311546,00 | х | х | 1311546,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1311546,00 | х | х | 1311546,00 |  |
| 15 | Замена трансформаторной подстанции № 3047 в с. Чекмагуш (400 кВА) |  | 2019 г. | Всего, в том числе: | 644226,00 | х | х | 644226,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 644226,00 | х | х | 644226,00 |  |
| 1 | Признание аварийными МКД № 24 и № 36 по ул. Пионерская с. Чекмагуш | - | 2018 г. | Всего, в том числе: | х | х | х | х | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |
| 2 | Признание аварийным МКД № 14а по ул. Мира с. Чекмагуш |  | 2019 г. | Всего, в том числе: | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |