|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШ[ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА]Ы**  **СА[МА{ОШ РАЙОНЫ**  **муниципаль районЫНЫ@**  **СА[МА{ОШ АУЫЛ СОВЕТЫ**  **АУЫЛ БИЛ^м^]Е ХАКИМИ^ТЕ** |  | АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселенияЧЕКмаГУшевский сельсовет **муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан** |
|  | | |

[АРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 ноябрь 2017 й. № 23 17 ноября 2017 г.

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в сельском поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, руководствуясь ст.ст.33, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.03.2017 № 88 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», ст.11, 14 Закона Республики Башкортостан от 18.03.2005 № 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», Уставом сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в сельском поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» (приложение прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий полномочия

главы сельского поселения М.М. Гимаева

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Чекмагушевский сельский совет

муниципального района Чекмагушевский район

Республики Башкортостан № 243 от 17 ноября 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2018-2022 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2018-2022 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | «Формирование современной городской среды в сельском поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» (далее Программа) |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:  - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан  Задачи Программы:  - улучшение состояния дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора |
| Структура муниципальной Программы | Программа состоит из следующих подпрограмм и включенных в них основных мероприятий:  1. Благоустройство дворовых территорий сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан:  1.1. Ремонт дворовых территорий;  1.2.Проектирование и проверка проектно-сметной документации. |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 6 ед./0,60га  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 гг. – 8,96%  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан 0,77%;  - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий - 5%; |
| Сроки реализации Программы | Реализация Программы – 2018 -2022 годы |
| Характеристика программных мероприятий | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек, урн для мусора. |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018 год: 3060,64 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет - 2510,71тыс. рублей;  - бюджет РБ – 301,29 тыс. рублей;  - местный бюджет- 100,64 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 148,00 тыс. рублей.  на 2019 год : 1675,08 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет 1374,11 тыс. рублей;  - бюджет РБ – 164,89 тыс. рублей;  - местный бюджет – 55,08 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 81,00 тыс. рублей.  на 2020 год : 2397,21 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет - 1966,48 тыс. рублей;  - бюджет РБ – 235,98 тыс. рублей;  - местный бюджет – 78,83тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 115,92 тыс. рублей.  на 2021 год : 2083,51тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет - 1709,15 тыс. рублей;  - бюджет РБ – 205,10 тыс. рублей;  - местный бюджет – 68,51 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 100,75 тыс. рублей.  на 2022 год : 1457,94 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет - 1195,98 тыс. рублей;  - бюджет РБ – 143,52 тыс. рублей;  - местный бюджет – 47,94 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 70,50 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий на\_61 домов общей площадью дворовых территорий 11,36 га;  - увеличение доли дворовых территорий на 100% от общего количества дворовых территорий, отвечающих эксплуатационным нормам и требованиям;  -увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения Чекмагушевский сельсовет увеличивается на 30 %; |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме при 100% выполнении плановых мероприятий Программы. |

1.Характеристика текущего состояния благоустройства территории

сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков

реализации Программы

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий. Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды:

- Общественное участие. Общественная комиссия, созданная Администрацией сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, принимает работы. В состав общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, так же проводятся обсуждение проекта правил благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы.

- Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы осуществляется на территории всех муниципальных образований с численностью населения более 1000 человек. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территории включаются в программу только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в программу является софинансирование собственников в размере не менее 5 % от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны). При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условий реализации программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов.

В последнее время на территории сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан большое внимание уделяется вопросам благоустройства городской среды с. Чекмагуш. Так помимо осуществления регулярных работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования, территорий общего пользования, с 2015 г. были выполнены работы по:

-ремонту парка Победы,

-установке детской игровой площадки между улицами Мира и Строительная с. Чекмагуш.

В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», выполнены работы по:

- благоустройству 3 дворовых территорий: на 2 дворовых территориях выполнен ремонт проезда дворовой территории; на 3 территориях, помимо ремонта проезда, установлены урны и лавочки; на 2 территориях выполнены работы по обеспечению освещения территории с помощью энергосберегающего оборудования, установлены игровые и спортивные снаряжения,

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий. Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых территорий. Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, в настоящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, оборудованы не более 50 процентов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрового и спортивного оборудования (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан в игровых и спортивных модулях.

В связи с постоянным увеличением количества индивидуальных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест на дворовых территориях. Проведение работ по строительству автостоянок на дворовых территориях, расширению существующих парковок позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территории имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

2. Цели, задачи и мероприятия Программы

Цель реализации настоящей Программы:

– повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий.

Задачи Программы:

- улучшение состояния благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов: восстановление (устройство) покрытия дворовых проездов; устройство парковочных мест при возможности; организация освещения придомовых территорий, подъездов, квартальных (районных) улиц и дорог, установка скамеек и урн для мусора.

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности дворовых территорий сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы указаны в Приложении 1 Программы.

1. Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Объем финансовых ресурсов Программы на 2018 год в целом составляет 3060,64 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета 2510,70 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан 301,29 тыс. рублей и определяется соглашением между Администрацией сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 2 к настоящей Программе.

Объем средств, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на 2018 год составляет 3060,64 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 2510,71 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 301,29 тыс. рублей;

- местный бюджет 100,64 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 148,00 тыс. рублей.

Объем средств, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на 2019 год составляет 1675,08 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 1374,11 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 164,89 тыс. рублей;

- местный бюджет 55,08 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 81,00 тыс. рублей.

Объем средств, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на 2020 год составляет – 2397,21 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 1966,48 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 235,98 тыс. рублей;

- местный бюджет 78,83 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 115,92 тыс. рублей.

Объем средств, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на 2021 год составляет 2083,51 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 1709,15 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 205,10 тыс. рублей;

- местный бюджет 68,51 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 100,75тыс. рублей.

Объем средств, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на 2022 год составляет – 1457,94 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 1195,98тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 143,52 тыс. рублей;

- местный бюджет 47,94 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 70,50 тыс. рублей.

1. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан.

Исполнитель Программы осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет заявки общественной комиссии, созданной постановлением Администрации сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан.

Адресный перечень дворовых территорий МКД включаются в Программу по результатам общественного обсуждения.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». Экономия средств от проведенных аукционных процедур направляется на дополнительный объем работ и благоустройство объектов последующих периодов.

Основной адресный перечень по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы в сельском поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 4.

Адресный перечень объектов питьевого водоснабжения, предлагаемых к строительству, реконструкции, модернизации и благоустройству в Приложении № 5.

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» указан в Приложении № 6.

Перечень минимальных работ с визуализацией элементов благоустройства и указанной нормативной стоимостью указан в Приложении № 7.

Муниципальная программа подлежит актуализации, исходя из фактического финансирования и результатов инвентаризации.

7.Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными

лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства

дворовой территории МКД

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан от 31.08.2017г. № 175.

8. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится Администрацией сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан Республики Башкортостан.

Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

провести ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан Республики Башкортостан.

9.Условие о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, на выполнение минимального

перечня работ

1.В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц, организаций.

2. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет от 5 до 15 процентов.

3. Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций осуществляется согласно порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, утвержденного постановлением главы сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский районРеспублики Башкортостан.

4. Решение о финансовом участии и доле принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в Программу:

- собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников.

10.Ожидаемый социально-экономический эффект и

критерии оценки выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства сельского поселения, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенного пункта и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения сельского поселения к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности сельского поселения;

- комплексность благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния территории сельского поселения.

Приложение № 1

к постановлению об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской в сельском поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан 2018-2022 годы»

от 17 ноября 2017г.№ 243

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы |
| 2018 год[[1]](#footnote-2) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 6 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 8,96 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты | 0,77 |
| 4 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5 |

Приложение № 2

к постановлению об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 17 ноября 2017г.№ 243

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в сельском поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального и района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения - Программа, ФБ - Федеральный бюджет, КБ - бюджет Республики Башкортостан, МБ - бюджет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в сельском поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | всего в том числе: | Всего по программе : |  |  |  |  | 10674,38 |
| В т.ч.: Федеральный бюджет, КБ |  |  |  |  | 8756,43 |
| Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  | 1050,78 |
| местный бюджет |  |  |  |  | 351,00 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  | 516,17 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 10674,38 |
| В т.ч.: Федеральный бюджет  , КБ |  |  |  |  | 8756,43 |
| Бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  | 1050,78 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 351,00 |
| внебюджетные источники (средства собственников помещений МКД) |  |  |  |  | 516,17 |

Приложение № 3

к постановлению об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 17 ноября 2017г.№ 243

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| Дата начала реализации | Дата  окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | «Формирование современной городской среды в сельском поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район \_\_\_Республики Башкортостан | 2018г | 2022г |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий в сельском поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан | Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район \_\_\_Республики Башкортостан | 2018г | 2022г | - увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий ;  - увеличение доли дворовых территорий на 100% от общего количества дворовых территорий, отвечающих эксплуатационным нормам и требованиям;  -увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями |

Приложение № 4

к постановлению об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 17 ноября 2017г.№ 243

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень многоквартирных домов, образующих дворовую территорию | Количество многоквартирных домов, охватывающих дворовую территорию, ед. | Площадь ремонта дворовой территории, кв. м | | | Количество  жителей, чел. | Объем финансирования | | | | | | | | | | |
| Всего | | | | РФ | РБ | | МБ | | | Внебюджетные источники |
| 2018 год | | | | | | |  | | | |  |  | |  | | |  |
| 1 | Дворовая территория МКД № 6а по ул. Свободы | 1 | 2136 | | 57 | | 222310 | | | | 182366 | 21884 | | 7310 | | | 10750 |
| 2 | Дворовая территория МКД № 8 по ул. Свободы | 1 | 2238 | | 59 | | 237820 | | | | 195089 | 23411 | | 7820 | | | 11500 |
| 3 | Дворовая территория МКД № 10 по ул. Свободы | 1 | 2226 | | 55 | | 237820 | | | | 195089 | 23411 | | 7820 | | | 11500 |
| 4 | Дворовая территория МКД № 10/1 по ул. Свободы | 1 | 2409 | | 59 | | 253331 | | | | 207813 | 24938 | | 8330 | | | 12250 |
| 5 | Дворовая территория МКД № 12 по ул. Свободы | 1 | 2210 | | 62 | | 227480 | | | | 186607 | 22393 | | 7480 | | | 11000 |
| 6 | Дворовая территория МКД № 12/1 по ул. Свободы | 1 | 1570 | | 65 | | 175780 | | | | 144196 | 17304 | | 5780 | | | 8500 |
| 7 | Дворовая территория МКД № 23а по ул. Мира | 1 | 2675 | | 149 | | 268840 | | | 220536 | | 26464 | | | 8840 | | 13000 |
| 8 | Дворовая территория МКД № 1 по ул. Гагарина | 1 | 1223 | | 30 | | 139590 | | | 114509 | | 13741 | | | 4590 | | 6750 |
| 9 | Дворовая территория МКД № 1/1 по ул. Гагарина | 1 | 2043 | | 30 | | 217140 | | | 178125 | | 21375 | | | 7140 | | 10500 |
| 10 | Дворовая территория МКД № 2 по ул. Гагарина | 1 | 1277 | | 49 | | 144760 | | | 118750 | | 14250 | | | 4760 | | 7000 |
| 11 | Дворовая территория МКД № 2а по ул. Гагарина | 1 | 1539 | | 49 | | 175780 | | | 144196 | | 17304 | | | 5780 | | 8500 |
| 12 | Дворовая территория МКД № 3 по ул. Гагарина | 1 | 1202 | | 30 | | 139590 | | | 114509 | | 13741 | | | 4590 | | 6750 |
| 13 | Дворовая территория МКД № 5 по ул. Гагарина | 1 | 1768 | | 50 | | 206800 | | | 169643 | | 20357 | | | 6800 | | 10000 |
| 14 | Дворовая территория МКД № 5а по ул. Гагарина | 1 | 1589 | | 45 | | 180951 | | | 148438 | | 17813 | | | 5950 | | 8750 |
| 15 | Дворовая территория МКД № 7 по ул. Гагарина | 1 | 985 | | 41 | | 108571 | | | 89063 | | 10688 | | | 3570 | | 5250 |
| 16 | Дворовая территория МКД № 9 по ул. Гагарина | 1 | 1019 | | 76 | | 124080 | | | 101786 | | 12214 | | | 4080 | | 6000 |
|  | Итого | 16 | 28109 | | 906 | | 3060643 | | | 2510715 | | 301288 | | | 100640 | | 148000 |
|  | 2019 год |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | Дворовая территория МКД № 1 по ул. Коммунистическая | 1 | 1369 | | 22 | | 155100 | | | 127232 | | 15268 | | | 5100 | | 7500 |
| 2 | Дворовая территория МКД № 3 по ул. Коммунистическая | 1 | 1649 | | 36 | | 191290 | | | 156920 | | 18830 | | | 6290 | | 9250 |
| 3 | Дворовая территория МКД № 5 по ул. Коммунистическая | 1 | 1867 | | 27 | | 222310 | | | 182366 | | 21884 | | | 7310 | | 10750 |
| 4 | Дворовая территория МКД № 7 по ул. Коммунистическая | 1 | 1852 | | 29 | | 217140 | | | 178125 | | 21375 | | | 7140 | | 10500 |
| 5 | Дворовая территория МКД № 2 по ул. Мира | 1 | 1509 | | 16 | | 175780 | | | 144196 | | 17304 | | | 5780 | | 8500 |
| 6 | Дворовая территория МКД № 2а по ул. Мира | 1 | 1920 | | 31 | | 206800 | | | 169643 | | | 20357 | | 6800 | | 10000 |
| 7 | Дворовая территория МКД № 4 по ул. Мира | 1 | 862 | | 31 | | 103400 | | | 84821 | | | 10179 | | 3400 | | 5000 |
| 8 | Дворовая территория МКД № 6 по ул. Мира | 1 | 904 | | 20 | | 108571 | | | 89063 | | | 10688 | | 3570 | | 5250 |
| 9 | Дворовая территория МКД № 8 по ул. Мира | 1 | 1065 | | 36 | | 118910 | | | 97545 | | | 11705 | | 3910 | | 5750 |
| 10 | Дворовая территория МКД № 8а по ул. Мира | 1 | 1516 | | 31 | | 175780 | | | 144196 | | | 17304 | | 5780 | | 8500 |
|  | Итого | 10 | 14513 | | 279 | | 1675081 | | | 1374107 | | | 164894 | | 55080 | | 81000 |
|  | 2020 год |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 1 | Дворовая территория МКД № 9 по ул. Коммунистическая | 1 | 1437 | | 36 | | 155100 | | 127232 | | | | 15268 | | 5100 | | 7500 |
| 2 | Дворовая территория МКД № 11 по ул. Коммунистическая | 1 | 1488 | | 33 | | 160270 | | 131473 | | | | 15777 | | 5270 | | 7750 |
| 3 | Дворовая территория МКД № 13 по ул. Коммунистическая | 1 | 2518 | | 24 | | 258500 | | 212054 | | | | 25446 | | 8500 | | 12500 |
| 4 | Дворовая территория МКД № 10 по ул. Мира | 1 | 1959 | | 25 | | 186120 | | 152679 | | | | 18321 | | 6120 | | 9000 |
| 5 | Дворовая территория МКД № 12 по ул. Мира | 1 | 1725 | | 25 | | 180951 | | 148438 | | | | 17813 | | 5950 | | 8750 |
| 6 | Дворовая территория МКД № 14 по ул. Мира | 1 | 1745 | | 29 | | 180951 | | 148438 | | | | 17813 | | 5950 | | 8750 |
| 7 | Дворовая территория МКД № 14а по ул. Мира | 1 | 811 | | 18 | | 98230 | | 80580 | | | | 9670 | | 3230 | | 4750 |
| 8 | Дворовая территория МКД № 16 по ул. Мира | 1 | 2027 | | 50 | | 211970 | | 173884 | | | | 20866 | | 6970 | | 10250 |
| 9 | Дворовая территория МКД № 18 по ул. Мира | 1 | 1297 | | 38 | | 144760 | | 118750 | | | | 14250 | | 4760 | | 7000 |
| 10 | Дворовая территория МКД № 20 по ул. Мира | 1 | 1102 | | 40 | | 124080 | | 101786 | | | | 12214 | | 4080 | | 6000 |
| 11 | Дворовая территория МКД № 22 по ул. Мира | 1 | 1130 | | 48 | | 124080 | | 101786 | | | | 12214 | | 4080 | | 6000 |
| 12 | Дворовая территория МКД № 24 по ул. Мира | 1 | 2118 | | 49 | | 210300 | 172514 | | | | 20702 | | | 6915 | | 10169 |
| 13 | Дворовая территория МКД № 26 по ул. Мира | 1 | 3612 | | 40 | | 361900 | 296875 | | | | 35625 | | | 11900 | | 17500 |
|  | Итого | 13 | | 22969 | 455 | | 2397212 | 1966489 | | | | 235979 | | | 78825 | 115919 | |
|  | 2021 год |  | |  |  | |  |  | | | |  | | |  |  | |
| 1 | Дворовая территория МКД № 1 по ул. Строительная | 1 | 1207 | | 26 | | 139590 | 114509 | | | | 13741 | | | 4590 | | 6750 |
| 2 | Дворовая территория МКД № 3 по ул. Строительная | 1 | 1472 | | 37 | | 170610 | 139955 | | | | 16795 | | | 5610 | | 8250 |
| 3 | Дворовая территория МКД № 5 по ул. Строительная | 1 | 1117 | | 38 | | 129250 | 106027 | | | | 12723 | | | 4250 | | 6250 |
| 4 | Дворовая территория МКД № 9 по ул. Полевая | 1 | 2071 | | 73 | | 211970 | 173884 | | | | 20866 | | | 6970 | | 10250 |
| 5 | Дворовая территория МКД № 10 по ул. Полевая | 1 | 1664 | | 31 | | 201630 | 165402 | | | | 19848 | | | 6630 | | 9750 |
| 6 | Дворовая территория МКД № 13 по ул. Мира | 1 | 1044 | | 20 | | 118910 | 97545 | | | | 11705 | | | 3910 | | 5750 |
| 7 | Дворовая территория МКД № 15 по ул. Мира | 1 | 935 | | 21 | | 108571 | 89063 | | | | 10688 | | | 3570 | | 5250 |
| 8 | Дворовая территория МКД № 17 по ул. Мира | 1 | 1281 | | 39 | | 149930 | 122991 | | | | 14759 | | | 4930 | | 7250 |
| 9 | Дворовая территория МКД № 17/1 по ул. Мира | 1 | 972 | | 14 | | 113740 | 93304 | | | | 11196 | | | 3740 | | 5500 |
| 10 | Дворовая территория МКД № 17/2 по ул. Мира | 1 | 1526 | | 52 | | 170610 | 139955 | | | | 16795 | | | 5610 | | 8250 |
| 11 | Дворовая территория МКД № 17/3 по ул. Мира | 1 | 1189 | | 54 | | 139590 | 114509 | | | | 13741 | | | 4590 | | 6750 |
| 12 | Дворовая территория МКД № 19 по ул. Мира | 1 | 1083 | | 21 | | 124080 | 101786 | | | | 12214 | | | 4080 | | 6000 |
| 13 | Дворовая территория МКД № 19/1 по ул. Мира | 1 | 1612 | | 46 | | 180951 | 148438 | | | | 17813 | | | 5950 | | 8750 |
| 14 | Дворовая территория МКД № 21 по ул. Мира | 1 | 1088 | | 45 | | 124080 | 101786 | | | | 12214 | | | 4080 | | 6000 |
|  | Итого | 14 | 18261 | | 517 | | 2083512 | 1709154 | | | | 205098 | | | 68510 | | 100750 |
|  | 2022 год |  |  | |  | |  |  | | | |  | | |  | |  |
| 1 | Дворовая территория МКД № 2б по ул. 70 лет Октября | 1 | 1914 | | 38 | | 211970 | | | | 173884 | | 20866 | | 6970 | | 10250 |
| 2 | Дворовая территория МКД № 6 по ул. 70 лет Октября | 1 | 974 | | 22 | | 113740 | | | | 93304 | | 11196 | | 3740 | | 5500 |
| 3 | Дворовая территория МКД № 6/1 по ул. 70 лет Октября | 1 | 822 | | 28 | | 103400 | | | | 84821 | | 10179 | | 3400 | | 5000 |
| 4 | Дворовая территория МКД № 6/2 по ул. 70 лет Октября | 1 | 521 | | 27 | | 113740 | | | | 93304 | | 11196 | | 3740 | | 5500 |
| 5 | Дворовая территория МКД № 1 по ул. Свободы | 1 | 904 | | 67 | | 108571 | | | | 89063 | | 10688 | | 3570 | | 5250 |
| 6 | Дворовая территория МКД № 70/1 по ул. Ленина | 1 | 515 | | 8 | | 67210 | | | | 55134 | | 6616 | | 2210 | | 3250 |
| 7 | Дворовая территория МКД № 23а по ул. Тракторная | 1 | 5871 | | 50 | | 568700 | | | | 466518 | | 55982 | | 18700 | | 27500 |
| 8 | Дворовая территория МКД № 66 по ул. Ленина | 1 | 1487 | | 22 | | 170610 | | | | 139955 | | 16795 | | 5610 | | 8250 |
|  | Итого | 8 | 13008 | | 262 | | 1457941 | | | | 1195983 | | 143518 | | 47940 | | 70500 |

Приложение № 5

к постановлению об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 17 ноября 2017г.№ 243

Адресный перечень объектов питьевого водоснабжения, предлагаемых к строительству, реконструкции, модернизации и благоустройству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Вид проводимых мероприятий (строительство, реконструкция, модернизация, благоустройство) |
|
| 1 | Водопровод ул. Кооперативная | с. Чекмагуш сельского поселения Чекмагушевский сельсовет | Капитальный ремонт (0,35 км) |
| 2 | Водопровод ул. Октябрьская | с. Чекмагуш сельского поселения Чекмагушевский сельсовет | Капитальный ремонт (0,50 км) |
| 3 | Новая скважина | с. Чекмагуш сельского поселения Чекмагушевский сельсовет | Бурение и пусконаладка скважины (1ед.) |

Приложение № 6

к постановлению об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском

поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 17 ноября 2017г.№ 243

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в сельском поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель Программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2018 год | | | |
| I  квартал | II  квартал | III квартал | IV  квартал |
| Контрольное событие № 1 Благоустройство дворовых территорий МКД №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_по ул.\_\_\_\_\_\_\_ |  | Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |

Приложение № 7

к постановлению об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском

поселении Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» от 17 ноября 2017г.№ 243

Перечень минимальных видов работ с визуализацией элементов благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ |
| 1 |  | ремонт дворовых проездов |
| 2 |  | обеспечение освещения дворовых территорий |
| 3 |  | установка скамеек, урн |

1. Значения показателей фиксируются на 31 декабря отчетного года [↑](#footnote-ref-2)