| БАШ[ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА]Ы СА[МА{ОШ РАЙОНЫ муниципаль районЫНЫ@ СА[МА{ОШ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ^м^]Е ХАКИМИ^ТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения ЧЕКмаГУшевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |

[АРАР                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16  март   2018  й.                     № 39                        16  марта  2018 г.

О подготовке населенных пунктов,  хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску весеннего паводка 2018  года

В  целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску льда и весеннего паводка  2018 года, своевременного оповещения населения, обеспечения своевременной вывозки с затопляемых мест материальных ценностей, Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет  п о с т а н о в л я е т:

- Создать и организовать работу противопаводковой комиссии (приложение №1).

- Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего полноводия на территории сельского поселения Чекмагушевский сельсовет в 2018 году (приложение №2).

- Руководителям предприятий и организаций, обеспечивающим защиту подведомственных объектов,   разработать и осуществить мероприятия по пропуску льда и весеннего паводка.

- Руководителям хозяйств, предприятий, организаций и учреждений                                                                    обеспечить проведение мероприятий, исключающих  попадание в водные    объекты загрязняющих веществ с территории мест  складирования навоза и мусора, складов ГСМ, автозаправочных станций, провести очистку    территорий, попадающих в зоны затопления.

- Контроль над выполнением данного постановления возложить на исполняющего полномочия главы  сельского поселения Гимаеву М.М.

Исполняющий полномочия

Главы сельского поселения                                      М.М.Гимаева

# Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения

Чекмагушевский сельсовет

от  16 марта   2018 г. №39

ПРОТИВОПАВОДКОВАЯ  КОМИССИЯ

1.   Гимаева М.М.  -   председатель комиссии, исполняющий полномочия главы

сельского  поселения;

- Гилемханов З.Ф. – председатель СПК  «Заря» (по согласованию);

- Мусин Д.Д.   -  ведущий  специалист-эксперт Минэкологии РБ  (по согласованию);

- Гарифуллин А.Л.  -  начальник  отделения  надзорной  деятельности  Чекмагушевского  района  УНД  ГУ МЧС  России  по РБ (по согласованию);

- Мусин Р.Х. – начальник  Чекмагушевского  ДРСУ АО «Башкиравтодор» (по согласованию);

- Агиев Р.К. –  исполнительный  директор  ООО  «Чекмагушевское  ПУЖКХ» (по согласованию);

- Гулюмов Ф.З. -  директор Чекмагушевского  МУП  по  водоснабжению (по согласованию);

- Рахимов  И.А.  -  директор  МУП  «Чекмагушэлектросеть  РБ» (по согласованию).

Приложение №2

к постановлению администрации

сельского поселения

Чекмагушевский сельсовет

от  16 марта   2018 г. №39

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению весеннего паводка

на территории  сельского поселения Чекмагушевский  сельсовет  в 2018 г.

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать противопаводковая комиссию | До 20.03.2018г. | управляющий делами СП |
| 2. | Составить график дежурства | До 20.03.2018г. | управляющий делами СП |
| 3. | Провести собрание граждан по подготовке и проведению паводка в населенных пунктах | До 01.04.2018г. | Противопа-водковая комиссия |
| 4. | Проведение работ по оценке и прогнозированию паводковой обстановки на основных водных объектах | На период прохождения паводка | Противопа-водковая комиссия |
| 5. | Привести в надлежащее состояние электрохозяйство в населенных пунктах, привести в порядок уличное освещение | До 20.03.2018г. | Директор МУП «Чекмагушэлек-тросеть» (по согласованию) |
| 6. | Установить круглосуточное наблюдение за уровнем воды в водоемах, совместно с балансодержателями принять своевременные меры по сбросу талой воды из водоемов, не допустить прорыва дамб и плотин | На период прохождения паводка | Противопа-водковая комиссия |
| 7. | Провести разъяснительную работу среди населения и порядок действий и правила поведения в случае проведения эвакуации из затопляемых (подтопленных) жилых домов | До 20.03.2018г. и на период прохождения паводка | Противопа-водковая комиссия |
| 8. | Обеспечение общественного порядка и безопасности населения в зонах подтопления | На период прохождения паводка | Участковый уполномоченный (по согласованию) |
| 9. | Проверить состояние противопожарной безопасности на фермах и личных хозяйствах граждан | До 20.03.2018г. | Противопа-водковая комиссия |
| 10. | Обеспечить общественный и личный скот кормами | До 20.03.2018г. | Руководитель СПК «Заря» (по согласованию) |
| 11. | Провести инструктаж по технике безопасности при управлении лодками и другими плавсредствами | До 20.03.2018г. | Противо-паводковая комиссия |
| 12. | Принять меры по обеспечению безопасности детей во время весенних каникул, организовать проведение занятий с учащимися правилам поведения и мерам безопасности на водоемах и реках в период весеннего половодья | На период прохождения паводка | Директора школ (по согласованию) |